Załącznik nr 6

UMOWA NR …………./2012

Zawarta w  Gdańsku dnia …………….2012 r. pomiędzy :

Akademia Sztuk Pięknych , 80 – 836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6,

NIP  583-000-93-46                          REGON  00275820

Zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

1.

a

## NIP  						 REGON

Reprezentowane przez :

1.

Zwany dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego  art. 39 ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

### Przedmiot umowy

  - Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie przebudowy wraz z dostawą mebli i sprzętu AGD, pomieszczeń mieszkalnych domu studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16 na poziomie 200, w tym: dwuosobowe studia, pokój cichej pracy, pomieszczenie kuchni, porządkowe, magazyn pościeli, korytarz 2-go piętra. Przebudowa ma na celu poprawienie standardu zamieszkiwania poprzez stworzenie 2-osobowych jednostek mieszkalnych z łazienkami.
Pomieszczenia zgodnie z projektem technicznym należy wyposażyć w instalację elektryczną, teletechniczną i TV dozoru.

Wykonanie dodatkowej tablicy zawierającej 11 liczników zużycia energii elektrycznej.

zamontowanie na poddaszu wentylatora oddymiającego.

Instalacja ppoż (wykonanie projektu z uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż w zakresie opisanym w kosztorysie, wykonanie instalacji ppoż.

§2

#### Zakres robót i warunki wykonania

1.Szczegółowy zakres prac i warunki wykonania określają :

1.1  Wielobranżowa dokumentacja techniczna, w tym projekt:

- architektoniczny (architektura, konstrukcja, projekt wnętrz)

- sanitarny (wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji)

- elektryczny (instalacja gniazd, oświetlenia, sieci logicznych)

1.2  Szczegółowy przedmiar robót

1.3  Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót

§3

##### Obowiązki Zamawiającego

1.   Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.   Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy pomieszczeń związanych z pracami remontowymi w uzgodnionym terminie

- wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- wskazania na terenie remontu miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- terminowego dokonywania ustalonych odbiorów robót..

3.    Szczegóły dotyczące wykonywania robót oraz ich kolejność zostaną ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

§4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) 	wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, specyfikacjami technicznymi obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności,

b) 	protokolarnego przejęcia placu budowy,

c) 	wykonanie umowy przy użyciu własnych narzędzi i maszyn dostarczonych na swój koszt, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

d) 	bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót,

e) 	zatrudnienia na budowie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,

f) 	prowadzenia bieżących uzgodnień z inspektorem nadzoru,

- prawidłowej koordynacji własnych prac z pracami wykonawców branżowych,

h) 	realizacji prac z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.),

i) 	stosowania się do poleceń inspektora nadzoru oraz organów nadzoru budowlanego,

j) 	zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamkniętych cykli robót,

k) 	realizacji prac w sposób uniemożliwiający naruszenie  istniejących   instalacji   wewnętrznych (nie związanych z pracami remontowymi (elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych i telefonicznych),

l)  	utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci - na swój koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

ł)  	prowadzenia robót zgodnie z przepisami p-poż, BiHP i Ochrony Środowiska,

m) 	przekazania Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i/lub innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi dotyczących materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy,

n)  	przywrócenia do stanu poprzedniego terenów i pomieszczeń przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

o) 	 ubezpieczenia budowy w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich,

u)	zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

p)  	przerwania   robót   na   żądanie   Zamawiającego   oraz   zabezpieczenia  wykonania   robót   przed   ich zniszczeniem,

r) 	opracowania  i  przekazania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentacji  powykonawczej   wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

s) 	zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

t) 	ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnieniu wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego przepisami prawa.

- Od przejęcia terenu budowy aż do zakończenia prac będących przedmiotem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi Wykonawca.

3.  Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego 	wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie 	budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 	wymaganiom umowy.

4.Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ z Podwykonawcami ( dalszymi Podwykonawcami).

5.Zakres  prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców/ (dalszych Podwykonawców): ...................................................................................................................................

6.Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami ( oraz Podwykonawcą a dalszymi  Podwykonawcami) wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami (oraz Podwykonawcą a dalszymi  Podwykonawcami)  muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać  przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 10 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy, zapis iż Podwykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia od Wykonawcy (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), zapis iż niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak dostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej  w terminie do 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy. Te same wymogi  obowiązuję odnośnie umów pomiędzy Podwykonawcą a dalszymi  Podwykonawcami.

8.Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy ( dalszego Podwykonawcy) przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust.5 niniejszej umowy spowoduje przelanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy ( dalszego Podwykonawcy) od Wykonawcy.

9.Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy ( dalszego Podwykonawcy) lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania  przedmiotu   umowy,   a  w   szczególności  z  placem   budowy   i   warunkami  technicznymi wykonawstwa robót, specyfikacjami technicznymi i nie wnosi żadnych uwag.

§5

###### Terminy realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia:

- zakończenie całości prac 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy sukcesywnie pomieszczenia przeznaczone do robót w terminie do 5 dni po dacie podpisania umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości:

Wartość zamówienia netto ; ( słownie : …………………………………………………………)

Wartość podatku VAT 8 % : ( słownie:………………………………………………………….)

Wartość zamówienia brutto :  ( słownie: …………………………………………………………..)

- Cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie do końca realizacji robót.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. l obejmuje kompleksową realizację robót określonych w § 2 wraz z kosztami wykonania niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, kosztów wywozu i utylizacji gruzu i innych odpadów, zabezpieczenia robót, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorczej, zakupu sprzętu i usług, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i osób oraz ewentualnymi kosztami pozwoleń.

- Wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. l nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie Wykonawcy tj. ……………………………………… zł.

słownie :………………………………………………………………..)

5. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę (dalszych Podwykonawców) płatność należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę  Zamawiającemu (najpóźniej 7 dni przed terminem płatności) - oryginału oświadczenia  Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) podpisanego przez osoby upoważnione , że otrzymał od Wykonawcy należne wynagrodzenie za wykonane roboty. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie należne od Zamawiającego Wykonawcy zostanie przelane na rachunek Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) wskazany w umowie Wykonawcy (Podwykonawcy) z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) od Wykonawcy (Podwykonawcy).

§7

Rozliczenia i płatności

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztu robót i zakresu rzeczowego.

- Wystawienie faktury nastąpi po wykonaniu wszystkch robót i na podstawie protokołu odbioru końcowego .

- Faktura za wykonywane roboty winno być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 
7 dni od daty odbioru robót.

- Wynagrodzenie za wykonywane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

§8

Przedstawiciele stron

1.  Zamawiający   wyznacza   inspektora   nadzoru,   ……..posiadającego uprawnienia budowlane Nr ….  , działającego(j) w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7  lipca  1994r.  - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, póz. 414 z póz. zm.).

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3.  Przedstawicielem   Wykonawcy   na   budowie   będzie   kierownik   budowy,   Pan  określonego przepisami ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, póz. 414 z późn. zm.),  posiadający uprawnienia budowlane Nr ……….z dnia …….wydane przez  …………………………….

4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował od Inspektora Nadzoru zalecenia kierowane do Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie

Zamawiającego o tym fakcie.

§9

Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

2.   Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest:

a)  zakończyć wszystkie prace objęte umową,

b) przeprowadzić wymagane przez przepisy próby i sprawdzenia techniczne instalacji i urządzeń z wynikiem pozytywnym oraz przekazać wyniki tych prób. O ile próby odbywać się będą przed terminem odbioru końcowego Wykonawca powiadomi o ich terminie Zamawiającego,

c)  uprzątnąć plac budowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego najpóźniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót określonych w § 5 ust.3.

4.   Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a)  dokumentację odbiorczą wraz z niezbędnymi protokołami zmian,

b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy,

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

6.  Termin odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

8.   Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej:

a)  datę sporządzenia protokołu,

b)  wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót,

c)  wymienienie wad i usterek,

d)  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia robót,

f)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy,

g)  wykaz osób uczestniczących w odbiorze wraz z ich podpisami..

9. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone:

a) wady i usterki nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy. W taki przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b)  wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające, w myśl przepisów budowlanych użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu umowy i zażąda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad   powinno być stwierdzone protokolarnie.

11. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

12. W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 9 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robót i wystawienia faktury.

13. Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi uprawniony jest do dokonania przeglądów gwarancyjnych po 12, 24 miesiącach od daty odbioru końcowego, oraz  bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

14. O dacie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na 10 dni przed planowaną datą przeglądu.

15. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i powiadomienia Wykonawcy o jego wynikach.

16. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi oraz usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§10

Gwarancja i rękojmia

1.  Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace będące przedmiotem umowy.

2.    Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

3.   Okres rękojmii ustala się na 36 miesięcy.

4.   Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5.   O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół określający wadę, jej istotność i proponowany termin usunięcia.

6.   Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

7.   Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią/gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

Kary umowne

l.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l umowy,

b)   z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c)   z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki,

d)   z tytułu nie usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym terminie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

a)   za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. l umowy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. l ustawy „Prawo Zamówień Publicznych".

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy,  dochodzenia ich na zasadach ogólnych.

§12

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w następujących przypadkach gdy:

a) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu         bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o 10 dni po dacie podpisania umowy.

b)  pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamówienia Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,

c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu określonego w  § 5.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez  wskazania  uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

4 .Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.

§ 13

Zmiany umowy

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy wystąpi w wyniku następujących zdarzeń zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, :

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, co spowodować może zmianę wysokości wynagrodzenia brutto,

2) wystąpienia konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby,

3)  w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnej zmiany technologii wykonania prac stwierdzonej przez inspektora nadzoru lub nadzór konserwatorski, albo autorski, zmiany projektu budowlanego, w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub ich usprawnienia, konieczności wykonania robót zamiennych

b) konieczności aktualizacji, zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, lub z innych uzasadnionych powodów.

4) konieczności wykonania robót dodatkowych o ile spowoduje to konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  w takim przypadku przewiduje się możliwość  wydłużenie terminu wykonania zamówienia  o czas wstrzymania robót,

- konieczności zmiany zakresu prac, w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,

- wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy

- gdy zmiany są konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, lub błędów w dokumentacji projektowej,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń projektowych,

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 13 ust.1 pkt. 1 i 3- 8 niniejszej umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o  okres trwania tych okoliczności.

§14

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych", Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, zmian form prawnych Wykonawcy, osób reprezentujących, numerów telefonów.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) Oferta Wykonawcy

b) Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami o ile zostaną zawarte.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa  egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA