Sygn. Akt  ZK -213/ 3/ 2016

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

tel.: (58) 301-28-01 ,

(58) 320-12-78,

fax: (58) 320-12-78,

Strona internetowa:       www.asp.gda.pl

działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  2164  ) zamierza udzielić zamówienia publicznego - o wartości mniejszej niż kwoty określone w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy  - w trybie przetargu nieograniczonego

na:

Wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski) oraz wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku

w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a

## Gdańsk,  24  luty  2016 r.

Zatwierdzam

Z-ca Kanclerza

mgr Marcin Wochyń

| I. | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |

1.1. Przedmiotem zamówienia jest :

1) wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy    ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski),

2) wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ:

1) załącznik nr 1 do SIWZ - Opis   przedmiotu zamówienia,

2) załącznik nr 10 do SIWZ- Dokumentacja Projektowa;

3) załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

4) załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar robót.

1.3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego

zamówienia.

1.5. Należy przewidzieć ewentualność wykonywania prac w systemie zmianowym i w dni ustawowo wolne od  pracy.

| II. | Termin realizacji zamówienia. Okres gwarancji |
| --- | --- |

2.1. Termin wykonania zamówienia:

1) Przekazanie terenu budowy: w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

2) Zakończenie robót : do dnia 20.06.2016 r.

2.2 . Gwarancja jakości: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac na okres co najmniej 24 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego.

| III. | Opis części zamówienia |
| --- | --- |

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

| IV. | Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą”, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

| V. | Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: |
| --- | --- |

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy, o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

| VI. | Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe |
| --- | --- |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy.

| VII. | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu według  wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Ustawy;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ) , że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane  o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda, obie zrealizowane w obiektach zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków oraz załączy dowody (poświadczenia) potwierdzające , że  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien załączyć do oferty inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane określone w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów z których będzie wynikało, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia uważa się roboty budowlane polegające w szczególności na:

- wzmacnianiu konstrukcji więźby dachowej;	
- wymianie poszycia dachowego dla budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków;

- wymianie stolarki okiennej dla budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) osobą kierującą robotami budowlanymi (kierownikiem budowy), posiadającą łącznie:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlano-konstrukcyjnej i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi po uzyskaniu tych uprawnień.

- co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,

-  aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

i złoży oświadczenie na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ

b) osobą kierującą robotami konserwatorskimi,(kierownikiem prac konserwatorskich) spełniająacą :

-  wymogi do kierowania robotami konserwatorskimi  zawartymi w  ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.)

- posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,

i złoży oświadczenie na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

c) osobą kierującą robotami elektrycznymi, posiadającą łącznie:

-  odpowiednie branżowe uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego,

-co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

-  aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

i złoży oświadczenie na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca     ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy .

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  oświadczenie oraz dokumenty opisane w dziale VIII ust. 8.2.

7.3. . Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  oświadczenie opisane w dziale VIII ust. 8.3.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki

udziału w postępowaniu muszą spełnić:

- warunek ust. 7.1. pkt 1,2, 3 i 4 - co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie,

- warunek ust. 7.2 – każdy Wykonawca oddzielnie,

- warunek ust. 7.3 – każdy Wykonawca oddzielnie.

7.5. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia - na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ i złożonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

| VIII. | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu |
| --- | --- |

8.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt 7.1. SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Należy  wypełnić i złożyć załącznik nr 3 do SIWZ,

UWAGA: w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, złoży przynajmniej jeden z Wykonawców lub niektórzy Wykonawcy lub każdy Wykonawca złoży oświadczenie lub wszyscy Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki;

2) wykaz co najmniej 2 najważniejszych robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda, obie zrealizowane w obiektach zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków albo rejestru zabytków, z załączonymi dowodami  potwierdzającymi, żeroboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien załączyć do oferty inne dokumenty.

.

Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 7 do SIWZ.

Za najważniejsze roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w ust. 7.1. pkt 2 SIWZ uznane będą , tj. dwie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda, obie zrealizowane w obiektach zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków.

Za roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia uważa się roboty budowlane polegające w szczególności na:

- wzmacnianiu konstrukcji więźby dachowej;	
- wymianie poszycia dachowego dla budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków;

- wymianie stolarki okiennej dla budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków.

Dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane określone w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów z których będzie wynikało, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W razie konieczności, szczególnie gdy ww. wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;

3) wykaz osób zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 6 do SIWZ;

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

5) W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z nimi stosunków, należy dołączyć do składanej oferty w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

(art. 24 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 4 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8.2. pkt 2 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – niniejszą informację oraz dokumenty składa każdy z Wykonawców.

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy) do oferty należy dołączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ),1 albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – niniejszą informację składa każdy

z Wykonawców.

8.4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z przyczyn , o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5), nie później niż na dzień składania ofert.

1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez

takiego przedsiębiorcę. (…).

8.5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

| IX. | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
| --- | --- |

9.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

9.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3 poniżej.

9.3.Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

9.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Koniecznie z dopiskiem:

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski), wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a”

znak ZK -213/ 3/ 2016

9.7.  W sprawach związanych w powyższym postępowaniem przetargowym należy porozumiewać się z Biurem Zamówień Publicznych:

mail: mariusz.galica@asp.gda.pl, tel/faks: 58 320 -12 -78

| X. | Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści siwz |
| --- | --- |

10.1. Wykonawca - zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - może zwrócić się do Zamawiającego w jednej z form wymienionych w ust. 9.2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 10.2.

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

UWAGA: Umieszczone przez Zamawiającego informacje są wiążące dla Wykonawców.

10.6.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.7.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

10.8.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.9.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.

| XI. | Wymagania dotyczące wadium |
| --- | --- |

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, przed  upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 10 marca 2016 r., do godz. 10:15.

11.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

11.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469 w Banku BZ WBK z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a”.

11.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składane są w oryginale

w siedzibie Zamawiającego, ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku w Biurze  Kanclerza , pok. nr A14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00  lub załączone do oferty -tj. w kopercie z ofertą – w odrębnej kopercie z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a”.

11.7.  Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

1) być wystawione na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,

2) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.11.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.10. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.11. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.12.		Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.13. 	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.14. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.15. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono   wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

| XII. | Termin związania ofertą |
| --- | --- |

12.1. 	Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

12.2. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.12.2 nie powoduje utraty wadium.

12.4.	 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynieWykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

| XIII. | Opis sposobu przygotowania oferty |
| --- | --- |

13.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13.2.	 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.3. 	Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej.

13.4.	 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie

miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

13.5.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

13.6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8.1.

pkt 2-4 SIWZ ( wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł);

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8.2. pkt 2 oraz pkt 3;

5) pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w  przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty

winno być dołączone pełnomocnictwo do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców

do oferty należy dołączyć wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik załącznik nr 8 do SIWZ;;

7) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest  przedstawić zamawiającemu dowód, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ;

8) oryginał poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

12) uproszczony kosztorysy ofertowy wraz z zestawieniem materiałów.

Kosztorys stanowi materiał pomocniczy (informacyjny) przeznaczony jedynie dla inwestora i nie będzie stanowił podstawy wyboru oferty.

13.7. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób

podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem

kopie dokumentów były opatrzone pieczątkami imiennymi.

13.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii    dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język   polski.

13.11. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy - może żądać od

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.12. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Zamawiający zwraca się – zgodnie z art. 24b ust. 1 – o udzielenie przez Wykonawcę,

w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5) ustawy, istniejących między przedsiębiorcami.

13.13. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.).

13.14. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej     konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien – nie później niż w terminie składania ofert – w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

| XIV. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| --- | --- |

14.1. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej

kopercie winien być umieszczony napis:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

„Oferta na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski), wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a”.  Nie otwierać do dnia 10  marca 2016 r., do godz. 10:30.

14.2.   Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

14.3.  Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z    treścią oferty.

14.4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku w Biurze  Kanclerza, pok. nr A14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 10:15. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.

14.5.	Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone       Wykonawcy bez otwierania.

14.6.  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”. Koperty oznaczone

„ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14.7. 	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania         poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.

14.8. 	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2016 r., o godz. 10:30, w czytelni Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku.

Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert.

14.9.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

14.10.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności podanych w ofertach.

| XV. | Opis sposobu obliczenia ceny |
| --- | --- |

15.1.	Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto (z podatkiem VAT) za

wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami.

15.2.	Oferowana  cena ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przekazanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych robót niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

15.3. Cena brutto oraz kwota podatku VAT winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po

przecinku.

15.4. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915), uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15.5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.

15.6. Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste

omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

15.7.   Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla Zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena.

15.8. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie również inne omyłki

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie

powodują istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

| XVI. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| --- | --- |

16.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi  kryteriami:

1) „Cena ryczałtowa brutto” za cały przedmiot zamówienia: 90 %,

2) „Okres  gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac ” : 10%.

16.2.	Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo, według następujących zasad:

1)  Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena ryczałtowa brutto” (Cx) za cały przedmiot zamówienia (maks. 90 pkt):zostanie zastosowany wzór:

Cx = (Cnaj. : CB ) x 90 [pkt]

gdzie:

Cx – liczba punktów przyzna za cenę;

Cnaj. - najniższa cena ryczałtowa brutto oferowana w ocenianych ofertach;

CB- cena ryczałtowa brutto ocenianej oferty.

2)Sposób obliczenia punktów dla kryterium ”Okres  gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac ” (maks. 10 pkt) zostanie zastosowany wzór:

Gw = (Gnaj. : GB ) x 10 [pkt]

gdzie:

Gw – liczba punktów przyznana za gwarancję;

Gnaj. - najkrótszy okres   gwarancji w miesiącach oferowany w ocenianych ofertach;

GB- termin gwarancji w miesiącach ocenianej oferty.

UWAGA:

Kryterium „Okres gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac” należy rozumieć jako usunięcie wszystkich wad i usterek ujawnionych w przedmiocie zamówienia w okresie  maksymalnie 48 miesięcy , nie mniej jednak niż 24  miesięcy liczonym od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie podaje ilość miesięcy na które udziela gwarancji w przedziale

od 24 - do 48 miesięcy kalendarzowych.

16.2.  Oferty będą oceniane punktowo przez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach, tj.

S = Cx + Gw,

gdzie,

S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta - maks. 100 pkt,

Cx – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,

Gw – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.

16.3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta która przedstawi najkorzystniejszy bilans: ceny i okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy tj. maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.4.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16.5.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania   na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, i który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny.

| XVII. | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

17.1. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie zawarcia umowy określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.2. 	Informacje, o których mowa w ust. 17.1. pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej

Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

17.3. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

17.4. 	Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do

zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 10 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

17.5. 	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty:

1) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

2) jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

17.6. 		Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

- złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu  zawodowego oraz oświadczeniami dotyczącymi doświadczenia zawodowego- w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę,

17.7. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ.

| XVIII. | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| --- | --- |

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469  w Banku BZ WBK;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym   że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

18.3. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania   umowy, niż wymienione w ust. 18.2

18.4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

18.5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we

wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 9 do SIWZ.

18.7. W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest stosować wzór gwarancji  zawarty w załączniku nr 13 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od treści wzoru gwarancji wymagają pisemnej  akceptacji ze strony Zamawiającego.

18.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

| XIX. | Istotne dla stron postanowienia umowy |
| --- | --- |

19.1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Zaleca się dołączyć do składanej oferty parafowany wzór umowy.

| XX. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| --- | --- |

20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154

pkt 5 ustawy.

20.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

| XXI. | Inne istotne informacje: |
| --- | --- |

21.1.	 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

21.2	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.3.	 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

21.4.	 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

21.5.	 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.6.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

21.7.	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 Pzp.

21.8.	Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem wykonawcy i może skutkować wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

21.9. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem,

że Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2 lit. c;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

21.10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.11 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21.11.	 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego   2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

| XXII. | Informacja o podwykonawcach |
| --- | --- |

22.1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub     podwykonawcom.

22.2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom.

22.3.	Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby  wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

22.4.	Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonać jej zmiany (aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

22.5.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

22.6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

22.7.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

Załączniki do specyfikacji:

- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 - Formularz oferty

- załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust.1

- załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust.1

- załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

- załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat

- załącznik nr 8 – wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

- załącznik nr 9 – umowa /wzór/

- załącznik nr 10- dokumentacja projektowa

- załącznik nr 11- STWiORB

- załącznik nr 12 – przedmiar

- załącznik nr 13 – wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy    ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski),

2) wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i   14a.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek określany jako Dom Angielski jest budynkiem zlokalizowanym w pierzei ul. Chlebnickiej w Gdańsku pod nr 16 i jest własnością Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Do budynku od strony wschodniej przylega kamienica mieszkalna zarządzana przez Wspólnotę Mieszkaniową, od strony zachodniej kamienica o funkcji oświatowej i zamieszkania zbiorowego. Obie przylegające kamienice są pięciokondygnacyjne. Przedmiotowy budynek jest siedmiokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, z którego wyprowadzona jest wieża o konstrukcji stalowej.

Więźba dachowa jest drewniana, na niej wykonano poszycie z dachówki ceramicznej.

Stan poszycia dachowego, obróbek blacharskich, konstrukcji więźby dachowej jest zły. Konstrukcja stalowa wieży jest w stanie dobrym, a jej wykończenie jest w stanie złym.

Rzędna poziomu posadzki poddasza:  +26,03

Rzędna poziomu 1-go pomostu wieży:  +28,81

Rzędna poziomu 2-go pomostu wieży:  +31,59

Rzędna poziomu 3-go pomostu wieży:  +34,32

Rzędna wierzchołka iglicy wieży:   +46,75.

Dom Angielski wpisany do rejestru zabytków - Nr wpisu 90 Decyzja WKZ z dnia 18.12.1959 – obecnie numer wpisu 140 (nowy numer rejestru zabytków).

Kamieniczki zlokalizowane w pierzei ul. Chlebnickiej w Gdańsku pod nr 13, 14 i 14a są własnością Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kamieniczki są pięciokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym wybudowane w technologii tradycyjnej (ściany murowane z cegły pełnej, stropy ceramiczne ackermana. Przedmiotowa stolarka okienna w złym stanie technicznym. Elewacja zróżnicowana – tynkowana i licowana cegłą. Ściana okienna od wewnątrz wykończona tynkiem szpachlowanym i malowanym oraz miejscowo płytkami glazury.

Kamieniczki znajdują się w terytorium miasta Gdańska wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją WKZ w Gdańsku z dnia 11.10.1947, a także w Gdańsku – mieście w zasięgu obwarowań XVII będącym pomnikiem historii, uznanym zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 roku.

Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe zamówienie dotyczy remontu wykonywanego w budynku wpisanym do rejestru zabytków, objętych nadzorem konserwatorskim. W związku z powyższym proponowane przez Wykonawcę zmiany rozwiązań projektowych, skutkować będą obowiązkiem uzyskania przez wnioskującego (Wykonawcę) uzgodnienia oraz zmian decyzji administracyjnej właściwego miejscowo organu ochrony zabytków, tj. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Z uwagi na lokalizację obiektu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do uzyskania niezbędnych zezwoleń na wjazd pod budynek oraz do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane, roboty budowlane przy zabytku, prace konserwatorskie - polegające na robotach w zakresie:

- architektury, w tym:	
DOM ANGIELSKI – Chlebnicka 16	
- wykonanie remontu dachu budynku	
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu	
- wykonanie renowacji wieży

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową	
KAMIENICZKI – Chlebnicka 13, 14, 14a	
- wymiana stolarki okiennej	
- wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z wymianą  stolarki okiennej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące odpowiednio załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszej SIWZ wraz z przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnych rysunków warsztatowych, które po akceptacji Projektanta i Inwestora będą stanowiły podstawę realizacji prac.

Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262690-4 Remont starych budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI PRAC

1)  Termin realizacji zamówienia:

-   przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do remontu dachu i wymiany okien do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. W dniu przekazania terenu  budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej zapisany w formacie ATH (forma edytowalna) oraz harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia wykonany w oparciu o elementy scalone z kosztorysu ofertowego.

-  Biorąc pod uwagę wysoką wartość historyczną obiektu Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag określanych przez Zamawiającego i Projektanta.

-    zakończenie prac do 20.06.2016 r.

2) Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

3) Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 26 umowy.

5. OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

1)  W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku chęci zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów lub materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnić równoważność zaproponowanego wyrobu lub materiału w stosunku do wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskać stosowną pisemną zgodę autora projektu, oraz Zamawiającego.

2) Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3) Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów i elementów wyposażenia:

1) próbki,

2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

3) karty katalogowe

4) W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w pkt 3 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w pkt 2 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.

5) Jeżeli wykonane elementy robót lub wyposażenia będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów.

6) Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.

7) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem  doboru kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Wykonanie tych uzgodnień nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8)  Wyklucza się z zastosowania dachówkę holenderkę o profilu jak dachówka alegra np.(producent Wienerberger). Pożądany profil jak dachówka madura np.(producent Wienerberger). Dachówkę przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

- PODSTAWOWE UWAGI WYKONAWCZE I BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom wykonującym prace demontażowe i montażowe oraz innym

osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, poprzez:

· przestrzeganie podstawowych zasad BHP,

· przestrzeganie instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności zawartych w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10),

· zapoznanie pracowników z zakresem prac,

· posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania.

Przy ustalaniu warunków wykonywania prac remontowych oraz kontrolno-pomiarowych zawsze

należy uwzględniać:

· rodzaje urządzeń i miejsce ich eksploatacji,

· stan sprawności technicznej tych urządzeń,

· wysokość napięcia zasilającego urządzenia,

· kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania prac tymi urządzeniami.

Wszystkie montowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem aprobaty,

dopuszczenia i certyfikaty.

7. WARUNKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PROWADZENIA PRAC

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni  w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrudnienia związane z realizacją zadania

Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem odbywać się będą przy czynnym budynku, do którego należy zapewnić ciągły, bezpieczny i zgodny z przepisami dostęp.

Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni wolne od  pracy.

Należy zapewnić stały nadzór robót przez odpowiednich kierowników robót.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek  Zamawiającego, będą się odbywały narady koordynacyjne, podczas których Wykonawca będzie składał raporty z wykonanych robót.

W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu  i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W związku z koniecznością renowacji wieży, biorąc pod uwagę jej wysoką wartość historyczną oraz z uwagi na brak odpowiednich warunków na placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania, złożenia wieży i wykonywania prac konserwacyjnych na ogrodzonym, chronionym fizycznie i monitorowanym terenie w promieniu nie większym niż 30 km od miejsca wykonywania prac (Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16). Zamawiający, Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków będą mieli prawo wejścia na ten teren w celu oceny warunków przechowywania zdeponowanego elementu oraz sprawdzenia jakości i poprawności wykonywania prac konserwatorskich. Za uszkodzenia, zniszczenie i kradzież elementów – również podczas transportu odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest :

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie pełne do wys. 2,0 m, oznakowanie.

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem.

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu.

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót.

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku.

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym.

- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek. Koszty w/w wywozu  wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowisko odpadów.

Koszty złomowania materiałów z odzysku dotyczą wykonawcy i zmniejszają koszty realizacji zamówienia.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

Koszty  urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę.

Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, piasek, żwir)  Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych  i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą,

Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy.

Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

............................................

pieczęć Wykonawcy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

Numer sprawy: ZK-213/3/2016

FORMULARZ OFERTY

Ja/ my niżej podpisany/ni:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, oferuję/my wykonanie robót , stanowiących przedmiot zamówienia:

za cenę ryczałtową brutto*: ................................................................................................................. zł

(słownie:....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł)

Jednocześnie oświadczam/my, że:

1) w podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia (tj. wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także

w szczególności: koszty wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, z przedmiarów

robót, jak również robót w niej nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu     zamówienia, jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wyliczona cena  oprócz czynności bezpośrednich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, określonych w projektach i przedmiarach robót uwzględniających warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje także inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz

z załącznikami, w tym w szczególności ze wzorem umowy, który akceptuję/my, a w przypadku

wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą;

3) uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia;

4) udzielam/y gwarancji  na okres ……….  miesięcy . Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego  odbioru robót;

5) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy

brutto;

6) roboty zamierzam/my wykonać sam/i zamierzam/my** zlecić podwykonawcom w części/ w

częściach wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ;

7) wszystkie materiały i wyroby  użyte do wykonania zamówienia, są środkami bezpiecznymi,    nietoksycznymi, trudnopalnymi oraz posiadają odpowiednie wymagane atesty i certyfikaty;

8) niniejsza oferta, na stronach od ............... do ..........., zawiera/nie zawiera** informacji/cje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);

11) wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostało wniesione

w formie ……………………………………………;

12) ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z Zamawiającym

i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie:

.............................................................................................................................................................,

nr telefonu: .........................................................................................................................................,

nr faksu: ……..........................................................................................................................................,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

13) do Formularza Oferty załączam/my następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

5. .....................................................................................................

6. .....................................................................................................

7. .....................................................................................................

8. .....................................................................................................

Ofertę składam/my na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty

............................... 				..........................................................................................

Miejscowość, data 				pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane do oferty.

* Cena z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

** Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  2164)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 (Dom Angielski)oraz na wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a

Ja/ my (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) …….........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze*/lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* ..................................................................................................

w imieniu swoim / reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że:

1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**

2) Posiadam/y wiedzę i doświadczenie;**

3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;**

4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**

…………………………….

Miejscowość, data

...............................................................

podpis/y osób/y uprawnionej/ych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika

* Niepotrzebne skreślić.

** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E*

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a

Ja/ my (imię i nazwisko) ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba)

……............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**: .................................................................

w imieniu swoim /reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że nie podlegam/my

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

…………………………….

Miejscowość, data

...............................................................

podpis/y osób/y uprawnionej/ych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika

* W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww.

oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy Wykonawca, wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia.

** Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/**

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*/**/

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a

Ja/ my (imię i nazwisko) .................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ...........................................................................................

……………………………………………………………………………..……………….………………………………………………..………..…

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej**: ..........................................................................................

Składam\my Listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej***

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.

2015, poz. 1634) 2:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

…………………………….

Miejscowość, data

.........................................................

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez

takiego przedsiębiorcę. (…).

2. Informuję\my, że nie należę\ymy do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((t.j. Dz. U. 2015, poz. 1634).);

…………………………….

Miejscowość, data

…………..........................................................

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:

* Załącznik do wypełnienia i złożenia zarówno w sytuacji przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Oświadczam/my, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a i posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do wykonania zamówienia, określone w ust. 7.1. pkt 3) SIWZ:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Uprawnienia | Postawa do dysponowania tymi osobami* /** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy podać informację o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami, tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

** W załączeniu zobowiązanie podmiotu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………

wymienić podmiot

który udostępni do realizacji zamówienia osoby wskazane w poz.1) ………………………… ww. tabeli 2)

1) Należy wpisać nr pozycji z tabeli.

2/Jeżeli nie dotyczy – należy skreślić, wpisać nie dotyczy, albo zaznaczyć w inny sposób.

......................................

Miejscowość, data

………...........................................................

podpis osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 7 do SIWZ

.........................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE 5 LAT

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a, oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonałem co najmniej 2 najważniejsze roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 600. 000,00 zł każda, zrealizowaną w obiekcie zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, na potwierdzenie warunku w ust 7.1. pkt 2 SIWZ:

| Lp. | Zamawiający (nazwa i adres) | Miejsce wykonania robót Rodzaj wykonywanych robót | Wartość (robót) zamówienia brutto | Data wykonania zamówienia (okres realizacji od dnia/roku-do dnia /roku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: |  |  |

Do wykazu dołączam/my .................................. dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone.  Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia inne dokumenty.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany do dołączenia dowodów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np.:

poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

…………………………….

Miejscowość, data

...................................................................................

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 8 do SIWZ

...................................................

pieczęć wykonawcy

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski) oraz wymianę stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a, oświadczam/my, że niżej opisane części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców:

| L.p. | Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

Uwaga:

Załącznik wykorzystać w przypadku udziału podwykonawców.

W przypadku niedołączenia do oferty ww. załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie

realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

..................................................

Miejscowość, data

....................................................................

pieczęć i podpis/y osoby/osób

uprawnionej/nych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika