Znak sprawy:  ZK-213/17/2023

Zaproszenie do składania ofert na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych

w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

- Zamawiający:	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk

tel.: (58) 301-28-01, (58) 320-12-78

strona internetowa: www.asp.gda.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 133/2020 z dnia 18.12.2020r., którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł, czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami).

- Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 ze zmianami).

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum jeden wielobranżowy projekt budowlany (tj.: jedną usługę) dotyczący renowacji lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków, zakończony uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach projektu zostały zaprojektowane roboty polegające na wymianie poszycia dachowego.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni zlokalizowanej w Gdańsku przy Placu Wałowym 15 z podziałem na:

Etap I – wykonanie przez Wykonawcę Dokumentacji;

Etap II – uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania robót budowlanych;

Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wykonania renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni zlokalizowanej w Gdańsku przy Placu Wałowym 15.

- Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do zaproszenia.

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- Osoby upoważnione do kontaktu:

Anna Borzęcka, tel./fax 58 320 12 78, e-mail: anna.borzecka@asp.gda.pl.

- Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji (ETAP I), z wyłączeniem sprawowania nadzorów autorskich, w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (ETAP II) – do 3 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Etapu I.

Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 12 umowy.

- Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

- Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej, bądź w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć:

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie;

- Wykaz usług, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 3 ppkt 2) Zaproszenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca składając ofertę powinien zamieścić na kopercie lub innym szczelnie zamkniętym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:

„Oferta w postępowaniu na ..............., znak sprawy: ............ (wpisać  tytuł i numer postępowania)”.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) należy przesłać na adres email: anna.borzecka@asp.gda.pl w terminie do dnia: 22.06.2023r. do godz. 10:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej skierowanej na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, pokój A18.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert

cena * - 100%,

* - ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

Przy dokonywaniu oceny, Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium oceny ofert: cena  Cc = (Cn / Co) x 100 pkt, gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium: cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

- W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie, którego dotyczą oraz wszelkie inne przepisy prawa właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz oferty,

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 3 – wzór umowy

- załącznik nr 4 – wykaz usług

- załącznik nr 5 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel., fax, adres e-mail:    ..............................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZK-213/17/2023), składam/y niniejszą ofertę.

- Oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę/-simy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferuję/-my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (wg stawki VAT 23 %): ................................

w tym:

cena za wykonanie dokumentacji (I etap) wynosi: …………………… zł brutto (nie więcej niż 70%*** ceny całkowitej oferty brutto);

cena za uzyskanie pozwoleń (II etap) wynosi: ……………………………… zł brutto

cena za pełnienie nadzoru autorskiego (III etap) wynosi: …………… zł brutto (nie mniej niż 10%**** ceny całkowitej oferty brutto)

- Zobowiązuję/-my się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego, określonym w zaproszeniu.

- W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję/-my się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej wartości ceny oferty brutto, przez cały okres trwania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. Zobowiązuję/-my się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Oświadczam/-my, że w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania nie wskażę/-my znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zostanie opisany w sposób o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami), zostaną wskazane w opisie przedmiotu kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zobowiązuję/-my się do udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym wymaganym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 2 dni.

- Oświadczam/-my, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/-my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 ze zmianami).

- Uważam/-my się za związanego/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z Zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie: ………………………..........., nr telefonu: .........................,  e-mail: ……………………

- Zawiadomienia o naradach technicznych oraz do przyjazdu na plac budowy podczas pełnienia nadzoru autorskiego będą przyjmowane pod nr tel.: …………………..……… lub adres e-mail: …………….………………..

- Oświadczam/-my, że wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Zamówienie wykonam/-my samodzielnie / zamówienie powierzę Podwykonawcom, w następującym zakresie**: …………………………..

…………………………	        	………………………………………………	     	……………………………………………………………………….

(miejscowość, data)     	(pieczęć firmowa Wykonawcy)	      	 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** niepotrzebne skreślić

*** wartość za wykonanie I etapu nie może stanowić więcej niż 70% całkowitej ceny oferty brutto wykonania przedmiotu umowy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości większej niż 70%, będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty, jako oferty nie spełniającej warunków zamówienia.

**** wartość pełnienia nadzoru autorskiego nie może stanowić mniej niż 10% całkowitej ceny oferty brutto wykonania przedmiotu umowy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości mniejszej niż 10%, będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty, jako oferty nie spełniającej warunków zamówienia.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł, czyli  progu stosowania ustawy Pzp i prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora  nr 133/2020 z dnia 18.12.2020 r. pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (znak sprawy: ZK-213/17/2023)

            - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni zlokalizowanej w Gdańsku przy Placu Wałowym 15, zwanej dalej także „Dokumentacją”, w zakresie:

- wymiany poszycia dachu wraz z wykonaniem nowej podkonstrukcji opartej na żelbetowych krokwiach,

- obrobienia istniejących świetlików dachowych,

- odtworzenia istniejących wyrzutni wentylacji mechanicznej,

- docieplenia dachu na całej powierzchni połaci dachowej (włącznie z powierzchnią połaci nad poddaszem nieużytkowym) z uwzględnieniem klasy odporności ogniowej budynku,

- rozbiórki nieczynnych instalacji wentylacji mechanicznej na poddaszu,

- wykonania nowej posadzki na stropie poddasza nieużytkowego,

- wykonania instalacji sanitarnych w zakresie wyprowadzenia pionów odpowietrzających ponad połać dachową,

- wykonania odwodnienia dachu

- odtworzenia instalacji odgromowej,

- odtworzenia instalacji SSP poddasza nieużytkowego,

- wykonania instalacji oświetlenia poddasza nieużytkowego,

- wykonania gniazd zasilających  - szt. 2 przy wejściach na poddasze nieużytkowe,

- wykonania projektu technologii realizacji prac ze szczególnym określeniem sposobu zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) – nie dopuszcza się zapisu o ustalaniu zabezpieczania prac na etapie realizacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac (zamknięcie chodnika w celu ustawienia rusztowań),

- wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz praw wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie i na zasadach określonych w § 8 wzoru umowy oraz przeniesieniem prawa własności egzemplarzy i nośników, na których Dokumentację utrwalono, a także uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania robót budowlanych w zakresie objętym wykonaną i odebraną przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Dokumentacją, w tym Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez miejscowy organ administracji, z zastrzeżeniem ust. 4.

            - Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zrealizowany w trzech etapach:

- Etap I – wykonanie przez Wykonawcę Dokumentacji, obejmującej następujące opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekty techniczne w stopniu uszczegółowienia projektów wykonawczych, w tym projekt instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, instalacji sanitarnych,

- projekt technologii projektu technologii realizacji prac,

- projekty wykonawcze w branży architektonicznej,

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (dla każdego z trzech obszarów projektowych, tj. dachu, okien, elewacji),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SWTiOR) dla każdej z branż (tj. konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej).

- Etap II – uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania robót budowlanych w zakresie objętym wykonaną i odebraną przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Dokumentacją, w tym:

- Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez miejscowy organ administracji.

- Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o Dokumentację określoną w ust. 2 pkt 1 (Etap I).

          - Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Etapu I, zobowiązany jest:

- sporządzić inwentaryzację szczegółową dachu wraz z detalami architektonicznymi,

- sporządzić inwentaryzację szczegółową poddasza nieużytkowego,

- sporządzić ocenę techniczną istniejącej konstrukcji dachu,

- sporządzić program prac konserwatorskich uwzględniający cały zakres prac (dalej „PPK”).

          - Wskazane jest, aby po wykonaniu prac określonych w ust. 3 Wykonawca wystąpił w imieniu Zamawiającego do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich dotyczących możliwości realizacji prac zgodnie z PPK.

          - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób szczegółowo określający przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu o jego wykonanie zgodnie z wymogami ustawy w zakresie niezbędnym do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji do zachowania wymogów ustawy, a w szczególności art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) – dalej zwanej ustawą Pzp.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.

Wykonawca obowiązany będzie do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, które nie będą w sposób pośredni ani bezpośredni prowadziły do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bez podawania ich nazwy.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej:

- Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 13.06.2023 r. o godzinie 10:00 na terenie Obiektu ASP w Gdańsku przy Placu Wałowym 15.

- Zbiórka przed budynkiem ASP w Gdańsku  przy Placu Wałowym 15 w dniu 13.06.2023r. o godzinie 9:50.

- W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do składania ofert;

- Dojazd osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej, odbywać się będzie na własny koszt i we własnym zakresie.

- Wizja lokalna ma charakter fakultatywny, w związku z powyższym brak udziału Wykonawcy w wizji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

UMOWA NR …..……………………… (Wzór)

zawarta dnia ……..…….....2023r. w Gdańsku

pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP: 583-000-93-46, REGON:  000275820, reprezentowaną przez:

…………………………………..

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

…………………...………………………..…, reprezentowanym/ą przez: …………………….,

zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną”.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 133/2020 z dnia 18.12.2020r., w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł, czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami), o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni zlokalizowanej w Gdańsku przy Placu Wałowym 15 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji szczegółowej dachu wraz z detalami architektonicznymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót,

- wykonanie inwentaryzacji szczegółowej poddasza nieużytkowego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót,

- sporządzenie oceny technicznej istniejącej konstrukcji dachu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót,

- sporządzenie programu prac konserwatorskich uwzględniającego cały zakres prac (PPK),

- przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

- wykonanie projektów technicznych w stopniu uszczegółowienia projektów wykonawczych (dotyczy wszystkich branż) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.). Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

- wykonanie projektu wykonawczego w branży architektonicznej,

- wykonanie projektu technologii prac,

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem poniższych wymogów:

- w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,

- kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) – na wniosek Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona takiej aktualizacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego tej aktualizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

- pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z Zamawiającym,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych,

- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej w następujących ilościach:

- wersje papierowe:

- projekt budowlany w stopniu uszczegółowienia projektu wykonawczego – 5 egzemplarzy;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz;

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót z kosztorysami nakładczymi – 1 egzemplarz;

- wersje cyfrowe na nośniku pendrive:

- opisy, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików *.docx, *.pdf i *.dwg;

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath (Norma Pro).

- dokumentacja w formie cyfrowej powinna znaleźć się na pendrive oddzielnie w formatach PDF i formatach edytowalnych. Zawartość w wersji papierowej i cyfrowej musi być tożsama. Rysunki w postaci cyfrowej muszą zawierać się w opisanych plikach. Opis powinien zawierać numer oraz nazwę rysunku. Należy stworzyć osobny folder dla każdej z branż.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do sprawowania kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w zakresie obejmującym:

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682),

- czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji,

- czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963 t.j.),

- bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

- ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie przedstawicieli zespołu projektowego (adekwatnie do zakresu realizowanych aktualnie prac budowlanych). O konieczności uczestnictwa w naradzie technicznej Wykonawca (Projektant) będzie informowany telefonicznie lub e-mailowo z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób szczegółowo określający przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu o jego wykonanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania wymogów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych a w szczególności art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa,                      że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy zostanie wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

- Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja była wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym wymaganym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 2 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych od upoważnionych organów w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, włącznie z pozwoleniem na budowę.

§2

Okres realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy (ETAP I) i przekazania jej protokołem odbioru w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (ETAP II), w tym pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) oraz dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, bez wniesienia sprzeciwu przez właściwe urzędy w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Etapu I.

- Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski o którym mowa § 1 ust. 3 umowy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (uzyskania bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ), jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym przewidywany okres realizacji robót budowlanych to 24 miesiące.

- Wykonawca będzie realizował pozostałe czynności wynikające z § 1 ust. 2 umowy, nieujęte w ust. 1 i 2 w terminach wskazanych w § 2 umowy.

§ 3

Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych.

- W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde jego żądanie. Ponadto, Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek dokonanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

§4

Obowiązki stron

      - Zamawiający zobowiązuje się do:

- Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przyjętych przez niego zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i okolicznościach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy.

- W celu określonym w pkt 3 powyżej ustanawia się osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą: …………………………………….., tel. ………………………………………………….…..…..,

- Udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do wykonania obowiązków wynikających z umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

- informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego,

- opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych na podstawie przyjętej koncepcji przez Zamawiającego,

- opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację inwestycji,

- opracowania dokumentacji, która będzie szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami prawa, niezbędny dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 2 dni,

- prowadzenia koordynacji prac projektowych, przez osobę wyznaczoną najpóźniej w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

- sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia                    11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 99. Wyżej wymieniona dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych, za który to opis Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność.

§ 5

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

- Odbiór poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe, o którym mowa w § 1 umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy.

- Przekazanie prac objętych umową odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, opracowania będące przedmiotem umowy z zastrzeżeniem,                          że pokwitowanie nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

- Zamawiający w terminie do 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół odbioru, w których przedstawiciele Zamawiającego, potwierdzą dokonanie odbioru prac projektowych.

- W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach i/lub stwierdzenia w dokumentacji innych uchybień i nieścisłości, Zamawiający odmówi przyjęcia przedłożonych przez Wykonawcę opracowań w całości lub w części ze wskazaniem przyczyn odmowy bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia i/lub usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku gdy, Zamawiający odmówi przyjęcia całości lub części dokumentacji projektowej Wykonawca niezwłocznie usunie ewentualne braki, uchybienia lub nieścisłości wskazane przez Zamawiającego nie później jednak niż w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Odbiór dokumentacji po wprowadzeniu zmian lub uzupełnień, nastąpi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W takim przypadku mogą mieć zastosowanie zapisy § 10 ust. 2 umowy.

- Datę wskazaną w protokole odbioru traktuje się jako datę wykonania prac projektowych.

- Do dokumentacji Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Zamawiający wymaga potwierdzenia dokonania odbioru prac projektowych protokołem odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6) umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej.

§ 6

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 3 umowy.

- Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy będą wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego) do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 3 umowy (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – e-mail, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie) na każde wezwanie Zamawiającego.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

- W przypadku konieczności wykonana opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§7

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto ….............. zł (słownie: ..............) w tym podatek VAT (według stawki 23%) .................... zł, wartość usługi netto: ………………..… zł (słownie: ……….....), w tym:

- …………………. zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy,

- …………………. zł brutto za uzyskane skutecznie decyzje pozwolenia na budowę,

- …………….…….zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Rozliczanie prac projektowych będzie wypłacone jednorazowo za całość robót ujętych w  § 7 ust. 1 pkt 1) umowy.

- Rozliczenie prac za uzyskane skutecznie decyzje pozwolenia na budowę będzie wypłacone jednorazowo za całość robót ujętych w  § 7 ust. 1 pkt 2) umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy będzie wypłacone jednorazowo po zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy nie może stanowić więcej niż 70 % całkowitej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy tj. określonej w § 7 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy nie może stanowić mniej niż 10 % całkowitej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy tj. określonej w § 7 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur VAT po zakończeniu każdego Etapu.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym m.in.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji finansowej inwestycji, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowę, udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień.

- Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany,                          jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

- Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania określone w § 12 ust. 3 pkt 2) umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931 ze zmianami), zwaną dalej ustawą o VAT.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie rachunek z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku gdy Zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, Wykonawca pokryje szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości.

- Zapisy § 7 ust. 15 umowy obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§8

Autorskie prawa majątkowe

            - W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone – bez dodatkowego wynagrodzenia.

            - Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

- realizacji inwestycji,

- wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono,

- utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- prowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, na terenie, dla którego została opracowana dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

- ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej - jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej,

- wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, przez wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową na podstawie oddzielnego zamówienia,

- w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego, na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa,

- do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

            - Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań dzieła, o którym mowa w § 1 umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

            - Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

            - W przypadku wykonania opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy, przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się:

- nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,

- uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

- dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2 niniejszego ustępu,

- w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

            - Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

            - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

            - Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

            - Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do którego jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

            - Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

§9

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w § 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia przekroczenia terminów o których mowa w § 2 umowy.

- Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 5 ust. 5 umowy w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez okres realizacji umowy w zakresie § 1 ust. 2 umowy co najmniej jednej licencji na oprogramowanie, umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 zł za każdy dzień nieposiadania lub nieudokumentowania posiadania licencji na oprogramowanie przy pomocy, którego realizuje umowę.

- W przypadku niestawiennictwa się na placu budowy lub na naradzie technicznej po wcześniejszym zawiadomieniu przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy.

§10

Odstąpienie od umowy

      - W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy.

      - Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał zakończyć prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy w umówionym terminie.

- Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej warunkami a w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 3 umowy bądź w inny sposób narusza postanowienia umowne.

- Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy.

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

      - W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas zrealizowany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

      - Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

      - Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie i odszkodowania.

      - Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy,

- Wykonawca sporządzi z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, protokół z inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania prac.

- W przypadku stwierdzenia opracowań wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

§11

Gwarancja i rękojmia

            - Na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac projektowych, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

            - W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

            - Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji, dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy                             a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego.

            - Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powinien obejmować co najmniej postanowienia określone w niniejszym paragrafie. Wykonawca sformułuje oświadczenie gwarancyjne stosownie do wymagań art. 577 i 5771 kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

            - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

            - Postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, udzielona gwarancja obejmować będzie okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w/w robót.

            - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni.

            - Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 21 dni.

            - W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 7 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

            - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i w kodeksie cywilnym.

§12

Zmiana umowy

          - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

          - Istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.

          - Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, w przypadku zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac projektowych i uwzględniania wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

- gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez Zamawiającego, wydłuży się ponad okres 14 dni liczonych od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 14 dni liczonych od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

- zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego –             § 7 ust. 1 pkt 3) umowy, w wyniku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT - będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

- minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zmiany określone w ust. 4. pkt 1) do pkt 4) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - Inicjatorem zmian Umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

§13

Ubezpieczenie OC

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy, tj.: od daty zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów lub do wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość ceny oferty brutto.

  - Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

  - W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy,                         w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli będzie to możliwe. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

  - W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy lub § 12 umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§14

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  Prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

      - Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

      - Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

      - Załączniki stanowią integralną część umowy. Do umowy dołączono następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do zaproszenia

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł, czyli  progu stosowania ustawy Pzp i prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora  nr 133/2020 z dnia 18.12.2020 r. pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZK-213/17/2023)

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

- WYKAZ USŁUG

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/wykonaliśmy usługę, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), opisanego w pkt 3 ppkt 2) Zaproszenia, zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Przedmiot zamówienia, opis | Wartość brutto | Daty wykonania usługi |  | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1. | ……………………………………………………………. …………………………………………………….……… ……………………………………………………………. (minimum jeden wielobranżowy projekt budowlany (tj.: jedną usługę) dotyczący renowacji lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków, zakończony uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach projektu zostały zaprojektowane roboty polegające na wymianie poszycia dachowego). ……………..……………………………………………….. (data uzyskania pozwolenia na budowę) | ……………………….. | ………………….. | …………………….. | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………… …………………………………… |

- w razie potrzeby, należy rozbudować tabelę o kolejne wiersze.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie.

U W A G A:

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

…………………………………….………..				 ……………………………………………………………………….

(miejscowość, data)     		      			 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do zaproszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, tel.: +48 58 301 28 01;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest Pan Paweł Domański, kontakt: iod@asp.gda.pl / *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji dachu budynku Małej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZK-213/17/2023), którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł, czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora  nr 133/2020 z dnia 18.12.2020 r.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 902);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Akademią w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

* 	Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** 	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy o zamówienie publiczne.

*** 	Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.